**因卓教育前端第一轮测试报告**

**2017年9月21日**

**文档修订控制**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本** | **修订概述** | **修订人** | **修订日期** | **备注** |
| V1.0 | 初稿 | 石杨情 | 2017-09-21 |  |

## 一、报告阅读对象及使用

本报告客观反馈本项目截止报告发送时，测试对象的测试情况，暂未测试完成，超出预期测试时间，需要重新评估测试时间

## 二、报告生成时间

2017-09-21

## 三、项目人员

|  |  |
| --- | --- |
| 产品 |  |
| 开发人员 |  |
| 测试人员 | 石杨情 |

## 四、测试对象及功能

1. **涉及APP及操作系统**

Android /IOS系统卓学、卓师APP

## 五、测试版本信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **名称** | **版本号** |
| **Android** | **卓师** | 1.0 |
| **Android** | **卓学** | 1.0 |
| **IOS** | **卓师** | 1.0 |
| **IOS** | **卓学** | 1.0 |

## 六、测试用例设计

1. **用例统计**

|  |  |
| --- | --- |
| **用例总数** | / |
| **已执行** | / |
| **未执行** | / |
| **执行率** | / |

**暂未测试完成，超出预期测试时间，需要重新评估测试时间**

## 七、缺陷统计

1. **BUG统计：**

Android

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **缺陷优先级** | **急** | **高** | **中** | **低** | **未解决** | **总计** |
| **缺陷数** | 26 | 39 | 39 | 6 | 46 | **110** |

IOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **缺陷优先级** | **急** | **高** | **中** | **低** | **未解决** | **总计** |
| **缺陷数** | 18 | 37 | 19 | 4 | 15 | **78** |

## 八、遗留缺陷

**暂未测试完成，超出预期测试时间，需要重新评估测试时间**

## 九、发布注意事项

**暂未测试完成，超出预期测试时间，需要重新评估测试时间**