开发完成度确认单

**说明：**

因为因卓教育阶段二的项目根据客户的要求移交到客户方进行后续的开发工作，所以需要根据目前开发的进度评估开发人员负责模块的完成度，后续根据完成度支付开发者的开发费用。

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 因卓教育阶段二 |
| 确认日期 | 2018/3/27 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 开发人员 | 工作内容简述 | 完成度 | 备注 |
| 1 | Queen | 学校、题库、试卷、测验 | 90% | Queen还需要继续协助开发一周的时间，主要协助开发试卷预览和答题卡相关的功能，后续对于客户方的疑问仍然需要提供相应的协助。 |
| 2 | 任明 | 阅卷、学情 | 83% | 任明完成2018/3/27晚上确认的问题之后，将不再参与后续项目的开发，但是后续对于客户方的疑问仍然需要提供相应的协助。 |

**确认**

|  |  |
| --- | --- |
| 开发人员： | 客户方： |